## Slide 1: DUT Info 2019-20 - semestre 3 Noteo - Projet n°7 (Poursuite projet n°21 S2 2018-19)
Groupe :
Xabi AVELLAN TD1 – TP2
Sofian EON TD1 – TP2
Dylan MENDIBOURE TD1 – TP2
Arthur MURILLO TD1 – TP2
Enseignant tuteur et commanditaire :
Patrick ETCHEVERRY
- Gestion des risques -
- 03/12/19 -

## Slide 2: Sujet
Application web.
Gestion d’examens sur des groupes ou des sous-groupes d’étudiants personnalisés créés par l’enseignant ou par un administrateur.
Génération pour ces examens d’un ensemble de statistiques concernant les résultats des étudiants.
Transmission à ces derniers par mail.
Actualisation des listes d’étudiants chaque année en créant des groupes qui serviront à créer des “sous-groupes” personnalisés ou à créer des contrôles.

## Slide 3: Risques en fonction des phases du projet
Analyse
Conception
Développement
Exploitation
Risques globaux

## Slide 4: Analyse
Risques identifiés :
Mauvaise analyse des tâches à réaliser : réaliser durant le projet qu’il en manque et / ou que l’on a mal estimé les durées.
Sous estimation de la complexité du projet.

## Slide 5: Conception
Risques identifiés :
Conception d’une solution irréalisable selon les moyens technologiques choisis.
Conception d'une solution ne correspondant pas aux besoins du commanditaire précédemment analysés.

## Slide 6: Développement
Risques identifiés :
Réaliser que l’on ne peut pas développer une fonctionnalité cruciale de l'application.
Auto-formation : perte de temps pour l’apprentissage des technologies non utilisées à l’IUT.

## Slide 7: Exploitation
Risques identifiés :
Application complexe : risque d'incompréhension pour les utilisateurs lors de la sortie finale.
Utilisation pour le développement de nombreuses ressources en ligne : projet non fonctionnel si perte de ces ressources.

## Slide 8: Risques globaux
Risques identifiés :
Ressources centralisées sur Google Drive : perte de nos ressources les plus récentes si mise hors service.
Perte d’un membre opérationnel par mise hors service d’un poste de travail.

## Slide 9: Conclusion